PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Danh Nam Khánh | Mã sinh viên | B24DTCN237 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | K25-CNTT03 | Ngày ôn tập | 20/10 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Thương lượng hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | Bám sát kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Tối đa hóa giá trị của sản phẩm với khách hàng và quản lý hiệu quả Product Backlog (sắp xếp thứ tự ưu tiên, làm rõ các hạng mục). |
| Scrum Master | Thiết lập/thúc đẩy quy trình Scrum, loại bỏ các rào cản khi làm việc cho đội ngũ và huấn luyện Scrum Team làm việc hiệu quả. |
| Developers | Trực tiếp tạo ra phần sản phẩm có thể sử dụng (Increment) đạt Definition of Done trong mỗi Sprint; tự quản lý và lập kế hoạch công việc hàng ngày. |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment (Phần tăng trưởng sản phẩm) |
| 4 | Daily Scrum (Cuộc họp Scrum hàng ngày) |
| 5 | Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint) |
| 6 | Sprint Retrospective (Họp cải tiến Sprint) |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặt hàng & mua sắm | Xem & Lựa chọn sản phẩm | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách các loại rau củ sạch kèm thông tin hạn sử dụng còn trên 1 ngày, để tôi chọn mua được sản phẩm an toàn và tươi ngon. |
| Thanh toán & Ưu đãi | Áp dụng khuyến mãi,deal hời, voucher | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn nhập mã giảm giá cho đơn hàng đạt từ 200.000đ trở lên, để tôi tiết kiệm chi phí mua sắm. |
| Quản lý Kho hàng | Kiểm soát hàng tồn & Hạn dùng | US-03 | Là nhân viên quản lý kho, tôi muốn hệ thống tự động ẩn các lô rau củ có hạn sử dụng dưới 1 ngày, để đảm bảo không bán sản phẩm không đạt chuẩn cho khách hàng. |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic: Là yêu cầu/khái niệm lớn nhất, mang tính tổng quan cao, bao trùm nhiều chức năng và không thể hoàn thành trong một Sprint đơn lẻ (cần chia nhỏ thành các Feature). Feature: Là một đặc tính/chức năng cụ thể của sản phẩm nằm trong Epic, mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng và có thể gồm nhiều User Story hợp lại. User Story: Là yêu cầu chi tiết nhỏ nhất thể hiện dưới góc nhìn của người dùng cuối (Là A tôi muốn B để C ...), có phạm vi đủ nhỏ để Developers ước lượng, hiện thực hóa và kiểm thử hoàn chỉnh trong một Sprint.

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Small (Nhỏ / Kích thước phù hợp) | US-Y quá lớn (quá ôm đồm), gộp chung 4 nhóm chức năng đồ sộ (đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn, nhận khuyến mãi) nên không thể ước lượng chính xác và không thể hoàn thành gọn trong một Sprint. |
| Testable (Có thể kiểm thử ) | US-Y chứa cụm từ chung chung, mơ hồ là "để mua sắm tiện lợi nhất", không có tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) cụ thể để đội QA/Kiểm thử đo lường hay xác nhận thế nào là "tiện lợi nhất". |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn thêm các mặt hàng rau củ vào giỏ hàng và ấn xác nhận đặt hàng, để tôi mua được các mặt hàng mình cần. |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD), để tôi hoàn tất đơn hàng mà không cần thanh toán trước. |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái xử lý và vận chuyển của đơn hàng, để tôi biết khi nào đơn hàng GreenFood sẽ được giao tới nơi. |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Đây là chức năng cốt lõi bắt buộc phải có để khách hàng chọn rau và đặt được hàng. Không có B1 thì ứng dụng không thể hoạt động. |
| B2 | Must | Bắt buộc phải có giải pháp thanh toán tối thiểu để hoàn thành đơn hàng trong ngày; COD đơn giản, dễ triển khai ngay với chi phí và thời gian ngắn. |
| B3 | Should | Cần thiết để tăng trải nghiệm thanh toán trực tuyến nhưng không bắt buộc ở bản đầu tiên (vì đã có COD giải quyết bài toán đặt hàng cơ bản). |
| B4 | Could | Chức năng nâng cao, tốn nhiều chi phí/thời gian tích hợp bản đồ real-time; không bắt buộc cho mục tiêu release 6 tuần và ngân sách hạn chế. |
| B5 | Could | Chức năng chăm sóc/khuyến mại gia tăng giá trị; chưa cấp thiết trong giai đoạn đầu ra mắt hệ thống. |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Để đảm bảo khả năng có thể thực thi trong khi nguồn lực và tài nguyên có hạn . Nếu xếp tất cả vào Must, đội dự án sẽ bị quá tải, dẫn đến nguy cơ trễ hạn (late deadline) hoặc giảm chất lượng sản phẩm. Để linh hoạt theo thức tự ưu tiên nếu ưu tiên tất cả thì đội ngũ sẽ bị quá tải ,dễ mất phương hướng khi không thể tập trung giải quyết phần nào trước.từ đó gây thiếu không gian dáng tạo và cải tiến và tối ưu hóa kĩ thuật

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |